최종 프로젝트 문제 정의서

부산외국어대학교 AI 프로젝트  ·  1페이지로 작성

| 팀명 / 조 | 프로젝트 제목 | 작성일 | 팀원 (4인) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5조 | 다국어 재난 신고 AI | 26.07.29 | 조은결, 윤승채, 김대현, 박건우 |

1. 해결하려는 문제 (무엇을 / 누구를 위해)

국내 체류 외국인 220만 명 시대, 재난 상황에서 언어장벽 때문에 신고가 늦어지거나 상황 파악이 어렵다 → 유학생·이주노동자·관광객이 어떤 언어로 신고하든 자동으로 이해하고, 필요한 지원 유형과 긴급도를 빠르게 판단해주는 다국어 재난 신고 보조 서비스를 만들고 싶다.

2. 왜 중요한가 (주제 자유)

재난 상황에서는 초기 대응(골든타임)이 인명 피해를 좌우하는데, 기존 119 등 신고 체계는 다국어 대응 인력·시스템이 제한적이어서 외국어 신고가 지연되거나 누락될 위험이 있다. 이를 해결하면 국내 체류 외국인(약 220만 명 추정)이 언어 때문에 도움을 못 받는 상황을 줄일 수 있고, 신고 접수기관도 다국어 신고를 일일이 번역·판단하지 않고 우선순위를 빠르게 정할 수 있어 실무 부담이 줄어든다.

3. 가설 (이렇게 하면 해결될 것이다)

실제 재난 상황에서 수집된 다국어 메시지 데이터(원문 + 영어 번역 + 지원 유형 라벨)를 학습하면, 언어와 관계없이 필요한 지원 유형(의료·식량·식수·대피소·수색구조 등)을 예측할 수 있을 것이다. 한 메시지에 여러 요구가 동시에 나타날 수 있으므로 다중 라벨 분류가 적절할 것으로 예상되며, 여기에 LLM을 결합하면 원문 번역·위치/인원/피해 정보 추출·누락 정보 확인까지 자동화할 수 있을 것이다.

4. 성공 기준 (측정 가능한 지표)

① 다중 라벨 분류 모델의 검증 세트 기준 Micro F1-score 0.6 이상 달성 ② 3개 이상 언어(예: 한국어·영어·프랑스어)로 입력해도 정상적으로 번역·분석되는 것을 시연으로 확인 ③ 위치·피해인원·피해상황 등 핵심 정보가 누락된 경우 이를 자동 식별해 재요청 문구를 생성하는 기능 구현

| 5. 데이터 수집 계획 (★ 직접 수집) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 데이터 출처 | 수집 방법 (다운로드) | 규모·기간 |
| Kaggle “Multilingual Disaster Response Messages” | Kaggle에서 공개 데이터셋 CSV 파일 직접 다운로드 (별도 크롤링 없음) | Train/Validation/Test 3개 분할, 총 약 26,000여 건 (2010년 아이티 지진 당시 실제 재난 메시지 기반) |

※ 개인정보·비공개 데이터 사용 금지 / 공개된 데이터셋을 다운로드해 사용 (라이선스·이용약관 확인)

6. 사용 기술

☑ 데이터분석(Pandas)            ☑ 머신러닝(scikit-learn)     ☑ LLM API 활용(OpenAI)

사용 예정 라이브러리(예정): pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib, plotly, joblib, python-dotenv, openai, streamlit, ipywidgets

7. 데이터의 한계 및 예상 리스크

이 데이터셋은 2010년 아이티 지진 당시 메시지 기반이라 최신 재난·한국 상황과는 차이가 있을 수 있다. 지원 유형 라벨이 37개로 많고, 그중 수색구조·병원·실종자처럼 인명과 직결된 유형은 표본 수가 적어 불균형이 예상된다. 또한 '구조 요청 여부'·'긴급도'는 데이터셋에 정답 라벨이 없어 별도 규칙으로 설계해야 한다. → 대응: 클래스 불균형 보완(class_weight, 임계값 튜닝), 소수·고위험 라벨은 낮은 확률이라도 사람이 재검토하도록 설계, 긴급도·구조요청은 자체 규칙임을 명시하고 최종 확인 절차를 둔다.

| 8. 역할 분담 (4인) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 수집·전처리 | 모델링 | 분석·시각화(EDA) | 통합·데모·발표 |
| 김대현 | 박건우 | 조은결 | 윤승채 |

작성 후 강사에게 제출 → 피드백 받고 본격 개발을 시작하세요. 화이팅! 🚀